스마트 휠체어 시스템

사이버보안 인증 준비 체크리스트

작성일: 2026-04-02

대상: IEC TR 60601-4-5 / MFDS·FDA 사이버보안 인허가

1. 준비 완료 항목

| 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SBOM (소프트웨어 자재명세서) | 완료 | npm ls로 프론트/워커/앱 추출 가능 |
| 시스템 아키텍처 문서 | 완료 | 자체 점검 보고서에 정리 |
| 통신 암호화 (MQTTS, WSS, HTTPS) | 완료 | 전 구간 TLS 적용 |
| 인증/인가 체계 (Bcrypt, JWT, RBAC) | 완료 | 3단계 역할 기반 접근 제어 |
| 민감 데이터 암호화 (AES-256-CBC) | 완료 | 의료정보 암호화 저장 |
| SQL 인젝션 방지 | 완료 | 전체 쿼리 파라미터화 |
| 보안 헤더 적용 | 완료 | HSTS, X-Frame-Options 등 |
| 감사 로그 | 완료 | 로그인/로그아웃/기기관리 이벤트 기록 |
| 의존성 취약점 패치 (npm audit fix) | 완료 | 2026-04-01 기준 |
| 부하 테스트 (JMeter) | 완료 | 1,000명 동시 접속, 에러율 0% |

2. 업체 제공 예정 항목 (산출문서 8종)

| 문서 | 설명 |
| --- | --- |
| 취약점 관리 계획서 | 취약점 식별·대응·추적 체계 |
| 사이버보안 위험관리 계획서 | 위험 평가 기준 및 관리 절차 |
| 위협 모델링 (사이버보안 아키텍처) | STRIDE 기반 DFD, ATT&CK 연계 |
| 시험 보고서 | 침투테스트, 퍼징, Unit/Integration 결과 |
| 위험 관리 보고서 | 위험 매트릭스, 잔여 위험 수용 근거 |
| 사이버보안 라벨링 | 기기 보안 등급 라벨 |
| 사이버보안 통제 목록 | 적용된 보안 통제 항목 목록 |
| 사이버보안 메트릭스 | 보안 수준 정량 지표 |

3. 업체에 제공해야 할 자료

| 항목 | 준비 방법 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 소스코드 접근 | Git 저장소 읽기 권한 또는 zip 전달 (보안 서약 후) | 준비 가능 |
| package.json / lock 파일 | 프론트, 워커, 앱 3개 프로젝트 | 준비 가능 |
| 테스트 서버 (모의해킹용) | 운영 환경 복제 EC2 1대 | 미준비 |
| 테스트 계정 | MASTER 1개, ADMIN 1개, USER 2개 | 미준비 |
| 테스트 모델/시뮬레이터 | 연구소에 모뎀 1대 대여 요청 또는 MQTT 시뮬레이터 | 미준비 |

4. STRIDE 위협모델링 대응 준비

| 위협 | 설명 | 현재 대응 |
| --- | --- | --- |
| Spoofing (신원위조) | 기기/사용자 사칭 | 디바이스 시리얼+비밀번호, Bcrypt 해싱, JWT 인증 |
| Tampering (변조) | 전송 데이터 변조 | MQTTS(TLS 8883), WSS, HTTPS 전 구간 암호화 |
| Repudiation (부인) | 행위 부인 | 감사 로그 (로그인/로그아웃/기기등록/비밀번호변경) |
| Info Disclosure (정보유출) | 민감 데이터 노출 | AES-256-CBC 의료정보 암호화, SSL DB 연결, .env 분리 |
| DoS (서비스거부) | 대량 요청 공격 | Rate Limiter 정의됨 (API 적용 필요) |
| Elevation of Privilege (권한상승) | 비인가 기능 접근 | RBAC 3단계, 미들웨어 토큰 검증, 좀비 세션 감지 |

5. 즉시 착수 권장 항목

| 우선순위 | 항목 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 상 | 테스트 서버 EC2 복제 | 침투테스트·퍼징 테스트에 필수 (운영서버 사용 불가) |
| 상 | 테스트 계정 생성 | 권한별 접근 테스트에 필요 |
| 중 | Rate Limiter API 적용 | STRIDE DoS 항목에서 "미적용" 지적 가능 |
| 중 | Unit/Integration 테스트 코드 작성 | 시험 보고서 제출 시 필요 |
| 하 | 연구소 모덴 대여 협의 | 하드웨어-서버 통신 취약점 테스트용 |